ANSIBLE PROJECT

Tris-Aura Hybrid Network

技術規格書

V1.1  —  效能優化版

兩段式驗證機制  ·  護照級安全性  ·  流暢使用體驗

2026 年 5 月

# 1. 系統架構：三層兩段式結構

本系統透過將「重度身份驗證」與「輕量資料傳輸」分離，達成去中心化環境下的高效運作。此版本特別強化了兩段式驗證機制，確保系統在具備護照級安全性的同時，也能擁有流暢的使用體驗。

## 1.1 三層架構

| 層次 | 名稱 | 核心職責 |
| --- | --- | --- |
| 端點層 | App | 本地 CRDT 運算、護照 NFC 驗證、ZKP 生成 |
| 中繼層 | Relay / Sync Node | 資料緩存與「身分狀態」維護；不具備解密權限，僅負責驗證簽章 |
| 公共層 | Aggregator / Forum | 基於 Phoenix 的 Web 入口，負責聚合已驗證的內容並渲染 |

分層設計原則：將高強度的加密運算限制在端點，讓中繼與公共層維持輕量化，從而支撐水平擴展與低延遲同步。

# 2. 核心流程：兩段式驗證機制

系統以「一次錨定、日常輕量」為設計哲學，大幅降低手機端的運算與耗電開銷。

## 2.1 第一階段：身分錨定 (Identity Anchoring — 高強度)

當使用者初次使用或憑證過期時執行：

- 本地驗證：App 讀取護照 NFC，產生 Self-Issued VC（可驗證憑證）。

- 生成 ZKP：產生一個零知識證明，確認此 VC 來自合法護照且具備唯一性（Nullifier）。

- 宣告身分：將 [DID 公鑰] + [ZKP 證明] + [Nullifier] 上傳至中繼層。

- 狀態註記：中繼層驗證 ZKP 後，將該 DID 標記為「Verified」，並記錄其有效期限。

## 2.2 第二階段：日常操作 (Daily Operations — 輕量化)

使用者發布筆記或貼文時執行：

- 資料封裝：App 產生 CRDT 操作塊（Ops）。

- 輕量簽署：僅使用 DID 私鑰對 Ops 進行數位簽章（Ed25519）。

- 快速放行：中繼層收到後，比對暫存的 Verified DID 清單，驗證簽章正確後即完成同步。

📌 此階段無需重新執行 ZKP，極大降低手機耗電量。整體設計確保日常操作的延遲在毫秒級別。

# 3. 技術棧 (Tech Stack V1.1)

## 3.1 客戶端 (Mobile / Desktop App)

| 分類 | 技術選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 核心運算 | Rust | 處理重度密碼學與 CRDT 運算 |
| ZKP 框架 | arkworks-rs / Halo2 | 支援遞迴證明，適合手機端低耗電執行 |
| CRDT 庫 | Yrs (Yjs Rust 核心) | 高效協同編輯操作流 |
| 身分標準 | W3C DID (did:key) + VC | Verifiable Credentials 標準 |
| 通訊協定 | libp2p (Gossipsub) | 去中心化資料廣播 |

## 3.2 中繼與公共層 (Server Side)

| 分類 | 技術選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 邏輯架構 | Elixir / Phoenix | 高併發連線處理，OTP 容錯架構 |
| 狀態快取 | ETS (Erlang Term Storage) | 暫存 Verified DID 清單，提供極速簽章比對 |
| 資料庫 | PostgreSQL (GCP Cloud SQL) | 公共論壇索引與使用者 Metadata |
| 物件儲存 | GCS (Google Cloud Storage) | 存儲加密的 Ops 原始區塊（Blob） |
| 高效驗證 | Rustler (NIFs) | 在 Elixir 中呼叫 Rust 簽章驗證函式 |

# 4. 開發階段分配 (Roadmap V1.1)

| 階段 | 重點目標 | 涉及 Components | 實作關鍵點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1–3 | 身份與基礎通訊 | A (DID/簽章)、B (部分) | 完成 Rust DID 生成與 Ed25519 簽署；Phoenix 建立 Protobuf 中繼站；App 本地加密筆記 |
| Month 4–6 | ZKP 整合與 Web 入口 | A (ZKP)、B、C、D、E | 手機 NFC 讀取與 ZKP 電路；Phoenix ZKP 驗證 + DID 快取；Web 唯讀論壇 |
| Month 7–9 | 效能優化與 Hybrid 體驗 | 全部 Components | 兩段式驗證 Session 優化；GKE 部署與跨地區負載平衡；Web Passkeys 輕量參與 |

## 4.1 詳細季度分配

| 季度 | 核心驗證期 | 交付 Components | 實作關鍵點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 驗證護照與加密鏈 | A, B (部分) | Rust 護照讀取與 Ed25519 簽署流程 |
| Q2 | 建立 P2P 穩定連線 | B, C | GCP 部署第一組 Relay，達成 App 間異步同步 |
| Q3 | 論壇 Web 化與聚合 | D, E | Phoenix Ops 驗證與 LiveView 渲染 |
| Q4 | 導入 ZKP 與壓力測試 | A (ZKP), D (Verifier) | 手機端 ZKP 證明生成與伺服器端高效校驗 |

# 5. 安全性與隱私總結

| 威脅模型 | 防禦機制 | 實作細節 |
| --- | --- | --- |
| 中繼站被駭 | 端對端加密 | 中繼站僅持有公鑰與加密 Ops，無法讀取內容或冒充身分 |
| 女巫攻擊 (Sybil Attack) | Nullifier | 每本護照在論壇僅能映射一個匿名雜湊，防止多帳號操作 |
| 重放攻擊 (Replay Attack) | Nonce / Challenge | 每次身分錨定都有隨機挑戰值，截獲封包無法重複使用 |
| 隱私洩漏 | ZKP (Zero-Knowledge) | 僅證明「我是真實人類」而不洩漏護照號碼與姓名 |

# 6. 組件拆解與實作細節

整個系統由五個核心組件構成，每個組件各司其職，透過定義良好的介面相互協作。

## A. 核心安全組件 (Identity & Security Core) — Rust

這是系統的信任根源，封裝在 App 內部。所有密碼學操作均在本地執行，私鑰永不離開裝置。

### 實作細節

- NFC Module：呼叫系統原生 API (CoreNFC / Android NFC) 讀取 ePassport 的數據頁（MRZ）與晶片簽章。

- ZKP Circuit (Circom/Arkworks)：編寫零知識證明電路；輸入為護照私鑰簽章與 Nullifier Seed，輸出為證明文件。

- DID Manager：生成 did:key（基於 Ed25519），負責本地私鑰的 Secure Enclave (iOS) 或 StrongBox (Android) 儲存。

### 關鍵技術

ark-groth16  •  ring  •  subtle-encoding

## B. 數據同步組件 (P2P Sync Engine) — Rust & libp2p

處理資料如何從手機安全、可靠地流向中繼站，並在網路不穩定時保持最終一致性。

### 實作細節

- CRDT Adapter (Yrs)：將使用者的編輯動作轉化為二進制 Ops 流。

- Transport Layer：使用 libp2p 實作，包含 Noise 協定加密與 Yamux 多工處理。

- Operation Log：本地 SQLite 儲存，紀錄尚未同步成功的 Ops 隊列，保障離線操作。

### 關鍵技術

libp2p-gossipsub  •  yrs  •  rusqlite

## C. 中繼轉發組件 (High-Concurrency Relay) — Elixir/Phoenix

負責大量併發連線與身分狀態檢查，是系統的高可用核心。

### 實作細節

- Connection Manager (GenStage)：處理來自 App 的長連線，使用背壓（Backpressure）機制防止系統過載。

- Identity Cache (ETS)：存放 Verified_DID_Map，Key 為 DID，Value 為憑證有效期限。

- Blob Handler：接收加密 Ops 後，非同步寫入 Google Cloud Storage（GCS）。

### 關鍵技術

Phoenix.PubSub  •  GenServer  •  Oban（非同步任務）

## D. 公共聚合組件 (Aggregator & Forum Engine) — Elixir/Phoenix

將去中心化資料轉化為結構化論壇網頁，是面向最終讀者的介面。

### 實作細節

- Operation Verifier (Rustler)：透過 NIF 呼叫 Rust 驗證簽章，是 GCP GKE 上的效能瓶頸點，需 Compute-Optimized 實例。

- Materialized Views：將碎片的 CRDT Ops 聚合（Fold）成最終的貼文與評論狀態，存入 PostgreSQL 供快速查詢。

- LiveView UI：當 P2P 網路有新 Ops 抵達時，網頁端不需重新整理即刻顯示。

### 關鍵技術

Rustler  •  Ecto  •  Phoenix LiveView

## E. Web 入口組件 (Lightweight Web Client) — JavaScript/Phoenix

提供無需安裝 App 即可參與的輕量化入口，降低新使用者的上手門檻。

### 實作細節

- Passkeys Integration：使用 WebAuthn API 提供免 App 的註冊體驗，符合 FIDO2 標準。

- Read-only Proxy：代理向 Aggregator 請求已渲染的內容，不接觸加密原始 Ops。

# 7. 組件互動流程

## 7.1 使用者發文流程

| Comp A 簽名 | → | Comp B P2P 發送 | → | Comp C 中繼處理 | → | Comp D Web 呈現 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Comp A：DID 私鑰對 Ops 進行 Ed25519 數位簽章。

- Comp B：libp2p Gossipsub 廣播至中繼節點。

- Comp C：比對 ETS 中的 Verified DID 狀態 → 非同步寫入 GCS。

- Comp D：Rustler 驗證簽章 → 更新 PostgreSQL → LiveView 推送至 Web 讀者。

## 7.2 身分錨定流程

- App 讀取 ePassport NFC → 生成 Self-Issued VC。

- Rust ZKP Circuit 生成零知識證明（含 Nullifier）。

- 上傳 [DID 公鑰 + ZKP + Nullifier] 至 Relay。

- Relay 驗證 ZKP → 寫入 ETS Verified_DID_Map，設定有效期限。

# 8. GCP 部署配置

## 8.1 基礎設施架構

| 服務 | GCP 資源 | 配置說明 |
| --- | --- | --- |
| Relay Node (Elixir) | GKE (Autopilot) | 使用 Autoscaling，P2P 流量大時自動增加節點 |
| Aggregator Node (Elixir + Rustler) | GKE C2 (Compute-Optimized) | 簽章驗證需高 CPU，建議 c2-standard-8 以上 |
| Ops 儲存 | Google Cloud Storage | 加密 Ops 原始區塊 Blob，依地區分桶 |
| 論壇資料 | Cloud SQL (PostgreSQL) | 結構化論壇資料，支援 Read Replica 分流查詢 |
| 服務發現 | Cloud DNS + GKE Ingress | 跨地區節點發現，負載平衡透過 GCP Global LB |

## 8.2 擴展策略

- Relay Node 採水平擴展：無狀態設計，ETS 狀態透過 Phoenix.PubSub 跨節點同步。

- Aggregator Node 採垂直 + 水平混合擴展：CPU 密集型操作（Rustler 簽章驗證）優先垂直擴展。

- GCS 跨地區複製：確保 Ops 資料高可用，同時滿足 GDPR 等法規要求的資料在地性。

- Cloud SQL 讀取副本：公共論壇查詢量大時，透過 Read Replica 分流降低主庫壓力。

# 附錄：術語表

| 術語 | 說明 |
| --- | --- |
| CRDT | Conflict-free Replicated Data Type，無衝突複製資料結構，用於分散式協同編輯 |
| ZKP | Zero-Knowledge Proof，零知識證明，可在不洩漏資訊的前提下證明某命題成立 |
| DID | Decentralized Identifier，去中心化識別符，W3C 標準 |
| VC | Verifiable Credential，可驗證憑證，用於表達身分聲明 |
| Nullifier | 護照在系統內的匿名雜湊值，確保每本護照只能創建一個帳號（防女巫攻擊） |
| NIF (Rustler) | Native Implemented Function，在 Elixir 中呼叫 Rust 原生函式的橋接機制 |
| ETS | Erlang Term Storage，高效能記憶體鍵值存儲，用於快取 Verified DID 狀態 |
| Gossipsub | libp2p 的 Pub/Sub 協定，用於去中心化廣播 Ops 資料 |

— 文件結束 —